GF—2015—0212

编号：

XXX跟踪审计委托合同

委托人：鄂尔多斯市政府投资项目代建中心

咨询人：

签订日期： 年  月 日

第一部分 协议书

委托人（全称）：鄂尔多斯市政府投资项目代建中心

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点：

3、投资金额：

4、资金来源：

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：       。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自签订合同后开始实施，至竣工决算完成后结束。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合编号为CECA/GC7-2012的《建设工程造价咨询成果文件质量标准》及当地造价管理部门及其他相关部门和委托人的规定和要求。

五、酬金或计取方式

1.酬金：

2.计取方式：  固定总价 _。

3.计取标准：《鄂尔多斯市政府投资项目代建中心建设工程项目全过程造价咨询管理办法》

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.本合同协议书；

2.委托人要求；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、通知与送达

1、本合同履行过程中的通知与送达方式为：

咨询人：

通讯地址：

联系人：       ，

联系电话(手机)：

E-mail：

2、本合同涉及有关通知事项可按照本合同约定的通知与送达方式，采用邮寄、直接送达、致电或发送短信、E-mail等任一方式进行，邮寄达到当日、直接送达、致电、发送短信息、E-mail当时，即视为咨询人接到该通知。

3、咨询人必须保证本合同约定的联络方式真实有效，咨询人前述联系方式不真实、不准确或未留联系方式，一切责任均由咨询人承担。联系方式如有变更，必须于变更后3日以书面形式通知委托人。否则，委托人按照本合同约定的通知与送达方式向其发出的任何通知均视为合法有效。

九、合同订立

1.订立时间：  年 月  日。

2.订立地点： 鄂尔多斯市康巴什  。

十、合同生效

本合同自__签字盖章后__生效。

十一、合同份数

本合同一式  6 份，具有同等法律效力，其中委托人执 3 份，咨询人执 3份。

签署页：

委托人：鄂尔多斯市政府投资

项目代建中心

地址：鄂尔多斯市康巴什区

法定代表人：

或委托代理人：

联系电话：0477-8583191

开户银行：鄂尔多斯银行东胜支行

账号：047701012000050359

邮政编码：017000

咨询人：

地址：呼和浩特市

法定代表人：

或委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

邮政编码：

第二部分 通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传 真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合 同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海 啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2 语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3 合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.招标文件（包括补充和答疑文件，如果有）；

4.委托人要求；

5.专用条件及附录；

6.通用条件；

7.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

8.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.4 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录 C 的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2 提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录 D 中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3 合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4 委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同 7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前 7 日书面通知咨询人。

2.5 答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。

2.6 支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人 员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3 在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前 7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由咨询人承担。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚 实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3 咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录 C 中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3 委托人未能按期支付酬金超过 14 天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后 7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或 修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协 商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2 合同解除

6.2.1委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在 28 天仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前 30 天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解

如果双方不能在 14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1 考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2 奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3 保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4 联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地 点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应 提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人 的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5 知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导 致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分 专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用  /          。

1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：执行通用条件           。

1.4 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《工程造价咨询企业管理办法 》、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》及其它相关法律、法规、规章及规定。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人按照附录 C 约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：_本合同签订后3日内提供__。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为： 无 。

2.4 委托人代表

委托人代表为：   ，其权限范围_协调解决造价咨询过程中存在的问题等

2.5 答复

委托人同意在 3日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有造价工程师资格条件，团队人 员的数量为_4_人（咨询人员明细见后附表）。

3.1.2项目负责人为：         ，项目负责人为履行本合同的权限为：全权处理咨询服务中的所有事宜。

3.1.3 咨询人更换项目负责人的约定：项目负责人必须具备造价工程师资格，并对所出具的所有成果文件负责审核签字（不需要常驻现场）。派驻现场跟踪审计人员必须专业对口，有5年以上工作经验，且常驻现场。工程跟踪审计期间，不得更换项目负责人及现场跟踪审计人员，确因特殊情况需要更换调配时，咨询人必须提前7日向委托人书面报告，经委托人书面同意后方可更换。跟踪审计驻派现场人员要与投标委托及合同约定一致，未经委托人同意不得随意更换，否则将处以1-3万元的处罚。且要求在建设施工开工同时就入驻现场，且每月现场办公不得少于22日历天，必须保证项目现场负责人参加每周现场监理例会。擅自离岗的，若经检查或他人投诉的，将处以1000元/次/人的处罚。

咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定 须提前3日书面通知委托人并经委托人书面同意方可更换。咨询人未经委托人同意更换人员，委托人可按500元/人•次的标准扣除违约金；超过3次，委托人有权解除合同，并有权要求咨询人按合同总价20%承担违约金。

3.1.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括： 咨询人员没有工作经验，对工作不负责任，收受他人贿赂等其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间_1.清单及控制价编制，在资料完善的情况下15日内完成（包括设计阶段的投资控制）；2.变更审核，在收到资料后7日完成；3.竣工结算审计，在资料完善提供后30日内完成。

咨询人向委托人提供的资料还包括_ 审计报告及委托人要求提供的其他资料_。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：审计报告要求提供4份，其他执行合同中的相关约定_。

3.2.3咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后__2__日内给予书面答复。

3.2.4咨询人从项目批复开始进行跟踪工作，至项目竣工结算结束。在项目实施中分阶段派驻现场符合要求的专业造价人员（土建专业1名，安装专业1名），跟踪人员按要求进行签到并每月驻现场时间不少于22日历天。派驻人员必须有相关专业造价员或造价师资格证书，具有5年以上工作经验，并熟悉施工过程，在跟踪工程中能及时发现问题，提出相关整改要求，同时在跟踪过程中编写详细的现场跟踪记录。咨询人严格执行项目批复投资，控制造价，对设计单位出具的图纸进行预算，若预算超出投资，设计单位重新出具图纸。同时，咨询人对重新设计图纸进行重新计算，直至造价在投资范围内。

咨询人应遵循“一变更一审计”约定，接到甲方完善变更资料后开始准备结算，收到甲方发与的施工单位上报的变更结算资料后14日内完成对其进行结算的审核，并在与施工单位双方确认后，以书面的的形式向我委托方汇报结算结果。

咨询人在编制清单及控制价过程中，必须按相关规范编制清单及控制价，必须保证清单项目特征描述的准确性和控制价中材料设备价格的准确性。如对图纸有疑问时，要及时与委托人沟通，并以书面形式提交，不得以自己的理解擅自进行计算，必须对设计中存在不完善、缺漏项及与其他专业图纸不符、重复的问题，应逐一书面提出并要有业主一对一的回复，否则不能出具成果文件，如在编制过程中未提出，造成施工中出现变更，变更金额达到2万元以上，扣除相应变更费用的20%的咨询费。委托人应在3日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

3.3 咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：《建设工程造价咨询成果文件质量标准》、《代建中心建设工程项目全过程造价咨询管理办法》。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后3日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为_咨询人应将委托人提供的房屋及设备统一列清单进行移交_。

3.5若咨询人认为委托人未能及时或按本合同的约定向咨询人提供资料，或委托人存在其他任何影响咨询人履行本合同的情形时，均需在情形发生之日起2日内以书面形式向委托人提出履行要求；逾期，咨询人未提出该等要求，则视为委托人已经完全按照本合同的约定履行前述该等义务；此后，咨询人不得再以此为由向委托人主张任何责任或作为咨询人未能如约履行本合同的任何抗辩理由。

4. 违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法：鉴于本工程使用财政资金，实际付款时间以财政资金支付流程为准。因资金拨付迟延，致使委托人迟延支付咨询人价款的，不视为委托人违约。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：_/_。

4.1.3委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：_/_。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人违约金的计算及支付方法：咨询人应当在委托人指定的时间内完成造价审定，并出具相关报告。否则，每迟延一天，委托人有权从总咨询费用中扣除百分之一的违约金。迟延达7日，委托人有权解除合同，并有权要求咨询人支付总咨询费20%的违约金。咨询人未按合同条款、委托人的要求执行，或工作成果质量等达不到委托人的要求，咨询人须及时进行整改、修正，直至符合委托人要求为止，且最后一次报告修正稿的提交日为咨询人提交工作成果日，因此造成的逾期交付工作成果，按照本合同约定承担违约责任。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：咨询人必须保证审计质量，咨询人出具的审计报告，委托人有权聘请其他造价咨询单位进行审查，如咨询人失职或审计结果误差超过合同规定的允许偏差范围，复审的咨询费用全部由咨询人承担，且由此产生的一切损失均由咨询人负责赔偿；鉴于本工程使用财政资金，若因咨询人的失职从而给国家资金造成损失的，咨询人还应承担相应的刑事责任。如咨询人不履行或未按约定履行本合同规定之义务，则应退还委托人支付的全部审核工作收费并向委托人支付全部咨询费20%的违约金。

4.2.3咨询人违反本合同的约定，除按本合同的约定承担违约责任外，还应赔偿委托人包括但不限于直接损失、误工费、鉴定费、损失的评估费、律师费、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、委托人向第三方的违约或赔偿损失等全部损失。

4.2.4咨询人应对委托人及施工单位提出的清单问题进行仔细核对并做出书面答复；此外，咨询人须与施工单位核对并统一工程量，最终工程量及审定造价须得到施工单位的签字认同和委托人的书面认可。否则，委托人有权拒付咨询费，同时咨询人向委托人最高支付咨询费总额20%的违约金。

4.2.5成果文件的质量要求：计算准确，价格合理,并严格按照相关文件中约定的计价依据，且符合当地造价管理部门及其他相关部门的规定和要求。 应准确无误，不得多项、漏项，项目名称正确、项目特征描述清楚、完整、正确，工程量计算准确，要求审定造价与复核造价或审计局最终审定造价允许误差率为1%之内，如误差率在1%-3%（含3%）之间，扣除全部咨询费的10%；在3%-5%（含5%）之间，扣全部咨询费的20%；在5%-10%（含10%）之间，扣全部咨询费的30%；如误差率在10%以上，扣全部咨询费的30%并提出警告，一年内不能做委托人的相关业务，并应赔偿委托人因此遭受的全部损失。

4.2.6 其他要求详见《鄂尔多斯市政府投资项目代建中心建设工程项目全过程造价咨询管理办法》

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，汇率为： /_，其他约定：/。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期 7日前，向委托人提交支付申请书。并先行向委托人开具发票（该发票应为合格发票，如委托人发现是假发票或套票的，委托人有权顺延支付相应款项，且咨询人不得因此而拒绝履行本合同项下之义务。）

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付 次数 | 支付时间 | 支付 比例 | 支付金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 签订施工合同后 | 20% |  |  |
| 第二次 | 工程完工后 | 30% |  |  |
| 第三次 | 出具初步审计报告且经委托人审核通过后 | 20% |  |  |
| 第四次 | 待最终审计报告后 | 30% |  |  |

注：协议书中约定的酬金为固定总价，该价款已包含在造价咨询业务范围内所发生的一切费用（包括需外出考察费用等），考虑了合同履行过程中的一切风险，结算时不予以任何因素而调整。咨询人应缴纳的一切税金，由咨询人自行缴纳。

6. 合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增 加时，附加工作酬金按下列方法确定：_已包含在合同价款中，委托人不再另行支付。

6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：已包含在合同价款中，委托人不再另行支付。

6.2 合同解除

6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括：咨询人存在违法本合同约定的其他情形。

6.2.4 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：  /

6.2.6咨询人对合同解除有异议的，应在解除合同通知到达之日起10日内提出异议并向人民法院起诉确认解除通知的效力。

7. 争议解决

7.2 调解

如果双方不能在 /日内解决本合同争议，可以将其提交/进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

（1）提请__/_仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由 / 支付。

差旅费及相关费用的支付：已包含在合同价款中，委托人不再另行支付。_。

8.2 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定： 无 。

8.3 保密

委托人申明的保密事项和期限：_咨询人应对在合同履行过程中获悉的委托人的一切工程资料、工作成果及商业秘密永久保密__。

咨询人申明的保密事项和期限：    ///     。

第三人申明的保密事项和期限：    ///     。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在   日内 送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：薄爽 ，送达地点：_市代建中心办309室_， 电子邮箱：            。

咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

8.5 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于 委托人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：/

8.6其他补充：如因政策原因（非咨询人原因）需解除合同的，应按照已完工作量部分金额对应收费标准的费率重新计算咨询费。

附录：咨询单位配备人员一览表（需注明驻现场人员）

| 序号 | 姓名 | 职务或专业 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |